

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**Мишелевское муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 13.05.2021 № 123

р.п. Мишелевка

**Об утверждении «Краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах в р.п. Мишелевка, п. Усолье-7 региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь ст.23, 46 Устава Мишелевского муниципального образования, администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в р.п. Мишелевка, п. Усолье-7 региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Новости», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мишелевского муниципального образования (мишелёвка.рф).
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения

Мишелевского муниципального образования Н.А. Валянин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения

Мишелевского муниципального образования

от 13.05.2021 № 123

Краткосрочный план реализации в 2023 – 2025 годах в р.п. Мишелевка, п. Усолье-7 региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

**Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Мишелевка, п. Усолье- 7 в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее – МКД)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Жилая, нежилая площадь МКД, всего кв.м. | Стоимость капитального ремонта | | | | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | | |
| За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств иных источников | За счет средств местного бюджета |
| Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 1. | Р.п. Мишелевка,  ул. Лесная, д.13 | 1967 | 0 | Кирпич ж/б | 3 | 3 | 2899,6 |  |  |  |  | 31.12.2023 |
| 2. | Р.п. Мишелевка,  Ул. Лесная, д. 15 | 1969 | 0 | Кирпич, ж/б | 3 | 3 | 2828,7 |  |  |  |  | 31.12.2023 |
| 3 | П. Усолье-7  Ул. Лесная д. 2 | 1964 | 0 | Панели бетон, ж/б | 4 | 4 | 2827,0 |  |  |  |  | 31.12.2024 |
| 4 | П. Усолье-7  Ул. Лесная д. 3 | 1965 | 0 | Панели, бетон, ж/б | 4 | 4 | 2827,0 |  |  |  |  | 31.12.2024 |
| 5 | П. Усолье-7  Ул. Лесная д. 4 | 1965 | 0 | Панели, бетон, ж/б | 4 | 4 | 2827,0 |  |  |  |  | 31.12.2025 |
| 6 | П. Усолье-7  Ул. Лесная д. 5 | 1965 | 0 | Панели, бетон, ж/б | 4 | 4 | 2827,0 |  |  |  |  | 31.12.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД**  **(их уточнение)** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | | Ремонт системы горячего водоснабжения | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Утепление и ремонт фасада | Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | Ремонт крыши | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы вентиляции | Оказание услуг по проведению строительного контроля | Ремонт подвальных помещений | Разработка проектно-сметной документации | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы холодного водоснабжения |
| 1 | Р.п. Мишелевка,  ул. Лесная, д.13 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Р.п. Мишелевка,  Ул. Лесная, д. 15 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | П. Усолье-7,  Ул. Лесная д. 2 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | П. Усолье-7,  Ул. Лесная д. 3 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | П. Усолье-7,  Ул. Лесная д. 4 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | П. Усолье-7,  Ул. Лесная д. 5 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |