Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

Мишелевское муниципальное образование

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

От 31.08.2018								            № 49

р.  п. Мишелевка

О внесении изменений в Программу "Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы", утвержденную решением Думы от 29.06.2016 № 135

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, согласно п. 19 части 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 31, 47 Устава Мишелевского муниципального образования, Дума городского поселения Мишелевского муниципального образования,

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Программу "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы", утвержденную решением Думы от 29.06.2016 № 135:

1.1.  Приложение № 1 к Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Опубликовать данное решение Думы в газете «Новости», разместить на официальном сайте администрации.

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования А.М. Кривеля.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

И.О.Главы городского поселения Мишелевского

муниципального образования 						А.М.Кривель

Председатель Думы городского поселения

Мишелевского муниципального образования                                             Е.В. Евтеев

Приложение

к решению Думы городского поселения Мишелевского муниципального образования

от 31.08.2018 № 49

Мероприятия по реализации программы инвестиционных проектов, обеспечивающие

выполнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения

Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Планируемые сроки реализации мероприятия (годы) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | Средства ОКК | Недостающие средства | Всего (по расчетной оценке затрат ) |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей: - от ТК-4/1- ул. 40 Лет Победы; - от ТК – 9а до ул. Лесная, 19; - от ТК- 4 до ул. Ленина. - от ТК4 - до ТК 4/5 ул.40 Лет Победы, кв-л Юбилейный - от центральной котельной п.Мишелевка до ТК11 - от ТК2/1 - до ТК2/4 ул. Коммунаров | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2017г. 2020г. 2019г. 2018г. 2018г. 2018г. | 14,4 1982,680 1321,997 | 250,0 827,0 560,0 | 965,0 1000,0 1860,0 705,6 | 965,0 1000,0 1860,0 970,0 2809,68 1881,997 |
| 2 | Определение гидравлической характеристики сети и ее наладка | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2017г |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 3 | 1. Ремонт котлов и котельного оборудования: - замена котлов в котельной р.п. Мишелевка; №3, №4 №1, №2 - установка приборов регулирования и контроля работы котлов; - ремонт ШЗУ; - ремонт оборудования бункера углеподачи; - ремонт или замена батарейных циклонов. 2. Установка блочно-модульной котельной ул.Ленина | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Снижение потерь при передаче тепловой энергии, повышение надежности системы теплоснабжения | 2016г. 2017г. 2016г. 2016г. 2016г. 2020г. 2018г.-2019г. | 500,0 500,0 500,0 1650,0 |  | 4500,0 4500,0 400,0 500,0 3000,0 500,0 | 5000,0 5000,0 400,0 500,0 3000,0 1000,0 1650,0 |
| 4 | Установка химводоподготовки для котельной р.п. Мишелевка | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | 2020 г. |  |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 5 | Участие в софинансировании перекладки и строительстве новых тепловых сетей |  | 2016-2026 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 6433,437 | 1637,0 | 29130,6 | 37201,037 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена сетей водоснабжения (ХВС): - от водозабора на р. Белая до котельной р.п. Мишелевка | Снижение потерь при передаче воды, улучшение ее качества повышение надежности систем водоснабжения | 2020г. |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. | Замена центральной системы водоснабжения от ТК4 - до ТК4/5 ул.40 Лет Победы, кв-л Юбилейный | Снижение потерь при передаче воды, улучшение ее качества повышение надежности систем водоснабжения | 2018г. | 382,186 | 220,0 |  | 602,186 |
| 3. | Установка водонапорной башни в с. Хайта | _//_ | 2022г. |  |  | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Замена глубинных насосов водозабора «Хайта» | _//_ | 2016-2026 г. | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| 5. | Установка энергосберегающего насосного оборудования | _//_ | 2026г. |  |  | 400,0 | 400,0 |
| 6. | Реконструкция помещения под оборудование системы очистки воды | _//_ | 2026г. | 22,8 | 0 | 450,0 | 472,8 |
| 7. | Установка общедомовых приборов учета на ХВС | Учет и списание потребляемых энергоресурсов | 2022г. |  |  | 280,0 | 280,0 |
| 8. | Достижение очистки питьевой воды от железа и марганца доя установленной нормы: - подбор фильтрующих материалов для фильтров существующей установки; - перезагрузка одного фильтра (Quantum DM:65); - перезагрузка второго фильтра (Quantum DM:65); - перезагрузка третьего фильтра; - перезагрузка четвертого фильтра. | Улучшение качества питьевой воды | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. 2017г. |  | 5,0 42,0 44,0 46,0 50,0 |  | 5,0 42,0 44,0 46,0 50,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 1604,986 | 407,0 | 1730,0 | 5241,986 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство очистных сооружений в р.п. Мишелевка | Повышение надежности и качества водоотведения | 2017-2020гг. | 0 | 0 | 47000,0 | 47000,0 |
| 2 | Замена канализационного коллектора р.п. Мишелевка | _//_ | 2016-2017г. | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 3 | Ремонт емкостей для приема канализационных стоков санатория «Таёжный» | _//_ | 2020г. | 150,0 | 0 | 150,0 | 300,0 |
| 4 | Замена насосов в КНС – 2 – 3 шт | Снижение расхода электроэнергии | 2016-2017 г. | 70,0 | 0 | 140,0 | 210,0 |
| 5 | Чистка и ремонт канализационных колодцев | Повышение надежности и качества водоотведения | 2016-2017г. | 0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 220,0 | 200,0 | 54590,0 | 55010,0 |
| ТБО |  |  |  |
| 1 | Проведение пропагандистской и агитационно-массовой компании среди населения | Повышение уровня экологической культуры населения | 2016-2020г. | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 2 | Оборудование мусорных площадок с твердым покрытием (20 шт) | _//_ | 2018-2019 г.г. | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3. | Приобретение мусорных контейнеров (10шт.) | _//_ | 2018-2019 гг. | 0 | 0 | 450,0 | 450,0 |
| 4 | Изготовление тех. плана полигона для захоронения ТБО с постановкой на кадастровый учет | _//_ | 2016 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 5 | Проведение работ по очистке несанкционированных свалок и близлежащего лесного массива | _//_ | 2016-2026гг. | 250,0 | 0 | 250,0 | 500,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 355,0 |  | 17000,0 | 2055,0 |
| Ремонт муниципального жилья |
| 1 | Ремонт и оплата капитального ремонта муниципального жилья |  | 2016г. 2017г. 2018г. | 100,0 100,0 100,0 |  |  | 100,0 100,0 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 8913,423 | 2244,0 | 102450,6 | 99808,023 |

Ведущий специалист по муниципальному хозяйству

администрации городского поселения Мишелевского

муниципального образования 											А.В.Лоскутова