**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Формирование комфортной городской среды Мишелевского муниципального образования» на 2018-2025 годы**

**За 2022 год**

Основными приоритетами политики Мишелевского муниципального образования в сфере благоустройства являются:

1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;

2. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

3. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения;

4. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Мишелевского муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Мишелевского муниципального образования;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Мишелевского муниципального образования;

3. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мишелевского муниципального образования.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году благоустроены: дворовая территория по ул. Лесная, 15 в р.п. Мишелевка на общую сумму **2 319,978 тыс.руб**. (в том числе местный бюджет **120,07** тыс.руб.), общественная территория «Обустройство спортивно - игровой площадки" по адресу: р.п. Мишелевка, ул. Ф. Обыскаловой, напротив жилого дома 138 а на сумму **1398,456** тыс. руб. (в том числе софинансирование из местного бюджета составило **15,20** тыс. рублей).

В 2022 году % софинансирование мероприятий данного проекта из местного бюджета составило **0,84%,** в 2021 году – **12,66%**.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано **3 692 399,78 руб.** (100 % от предусмотренной суммы на 2022 год).

**Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной программы в 2022 году запланировано к реализации 2 мероприятия, исходя из которых определено 7 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 7 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную программу было внесено 2 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий программы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач программы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2022 году выполнено.

Программа признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Дисс Ю.А.

 Приложение 2

 к Порядку разработки, утверждения

 и реализации муниципальных программ

 (подпрограмм) Мишелевского

 муниципального образования

**Анализ показателей результативности муниципальной**

**программы, достигнутых за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | шт./кв.м. | 1/1000 | 1/1000 | - | - |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | % | 20/100 | 20/100 | - | - |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности СМО. | % | 23 | 23 | - | - |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | - | - |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 520 | 520 | - | - |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 25 | 25 | - | - |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**"Формирование комфортной городской среды Мишелевского муниципального образования» на 2018-2025 годы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | местный бюджет | 79,3338 | 79,338 | 0 | 0 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | Областной бюджет | 449,91 | 449,91 | 0 | 0 |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральный бюджет | 1764,77 | 1764,77 | 0 | 0 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий | Местный бюджет | 55,94 | 55,94 | 0 | 0 |  |
| 5 | Благоустройство общественных территорий | Областной бюджет | 272,72 | 272,72 | 0 | 0 |  |
| 6 | Благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет | 1069,79 | 1069,79 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: |  | 3692,46 | 3692,46 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |   | 2834,56 | 2834,56 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 722,63 | 722,63 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  | 0 |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | 135,27 | 135,27 | 0 | 0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |