Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

городского поселения

Мишелевского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.12.2014                                                                                                                № 89

р.п. Мишелевка

О внесении изменений в решение Думы городского поселения

Мишелевского муниципального образования  от 26.12.2012 № 14

«Об утверждении Программы комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры городского поселения

Мишелевского муниципального образования на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» с целью необходимости определения долгосрочных, стратегических задач развития систем коммунальной  инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, руководствуясь статьями 31,47 Устава Мишелевского муниципального образования, Дума городского поселения Мишелевского муниципального  образования

Р Е Ш И Л А:

- Внести изменения в решение Думы городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.12.2012 № 14 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2013-2017 годы»;

  - Приложение 1к Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2013-2017 годы изложить в новой редакции (прилагается).

Глава городского поселения

Мишелевского муниципального образования                                                               А.Н. Рахвалов

Председатель Думы городского поселения

Мишелевского муниципального образования                                                               Е.В. Евтеев

К программе

Приложение 1

к Программе комплексного развития  систем

коммунальной инфраструктуры городского

поселения Мишелевского

муниципального образования на 2013-2017годы,

утвержденной решением Думы

Мишелевского муниципального

от 29.12.2014  № 89

Основные мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2013-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Планируемые сроки реализации мероприятия (годы) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | Средства ОКК | Недостающие средства | Всего (по расчетной оценке затрат ) |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей: - от ТК-4 до переулка Школьный, - от ТК-9 до ТК-10, ул. Молодежная; - от ТК-11 по ул. Сибирская; - от ТП-15 до ТП 17; - от ТК – 9а до ул. Лесная, 19; - от ТК- 4 до ул. Ленина. | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2014г. 2015г. 2016г. 2013г. 2015 г. 2017 г. | 600 100 200 40 100 650 |  | 5400 900 1800 360 900 5850 | 6000 1000 2000 400 1000 6500 |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения р.п. Мишелевка | снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2013 | 200 |  |  | 200 |
| 3 | Ремонт котлов и котельного оборудования: - установка дополнительного котла в котельной р.п. Мишелевка; - замена теплообменников – 4 шт; - ремонт ШЗУ; - ремонт оборудования бункера углеподачи; | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | 2013г. 2013г. 2014г. 2014г. | 500 80 100 300 |  | 4500 720 900 2700 | 5000 800 1000 3000 |
| 4 | Установка химводоподготовки для котельной р.п. Мишелевка | повышение надежности работы системы водоснабжения | 2015г. | 1000 |  | 9000 | 10000 |
| 5 | Отопление и ХВС по ул. Маяковского ввод отопления в большой блок Сибирская, 2 от ТК 1 до прачечной от ТК-4 до ТК-4/3 от ТК 4/1 до ул. 40 лет Победы |  | 2015 2015 2015 2015 2015 | 50 16 53,6 94 67,6 |  | 663,7 213,2 711,6 1248,5 898 | 713,7 229,2 765,2 1342,5 965,6 |
| 6 | Ремонт котлов и котельного оборудования: Замена циклонов ЦБ-16 Обмуровка котлов Установка теплосчетчика в котельной п. Мишелевка |  | 2015 2015 2015 | 84 56 84 |  | 1116 744 1116 | 1200 800 1200 |
|  | ИТОГО |  |  | 4375,2 | 0 | 39741 | 44116,2 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водоснабжения (ХВС): - от водозабора санатория «Таёжный» до накопительных емкостей; - от водозабора на р. Белая до котельной р.п. Мишелевка | Снижение потерь при передаче воды, улучшение ее качества повышение надежности систем водоснабжения | 2013г. 2015г. | 200 500 |  | 800 1000 | 1000 1500 |
| 2 | Установка водонапорной башни в с. Хайта | _//_ | 2014г. | 60 | 0 | 540 | 600 |
| 3 | Замена глубинных насосов водозабора «Хайта» | _//_ | 2013г. | 100 | 0 | 80 | 180 |
| 4 | Установка энергосберегающего насосного оборудования | _//_ | 2013-2017г. | 225 | 0 | 225 | 450 |
| 5. | Реконструкция помещения под оборудование системы очистки воды | _//_ | 2014г. | 50 | 0 | 450 | 500 |
| 6. | Установка общедомовых приборов учета на ХВС | Учет и списание потребляемых энергоресурсов | 2013г. | 20 |  | 160 | 180 |
| 7. | Замена глубинных насосов на водозаборе «Хайта» |  | 2016 | 11,2 |  | 148,8 | 160 |
| 8. | Ремонт канализации в районе дома № 2 по ул. Сибирская |  | 2015 | 8,5 |  | 112,8 | 121,3 |
|  | ИТОГО |  |  | 1174,7 | 0 | 3516,6 | 4691,3 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство очистных сооружений в р.п. Мишелевка | Повышение надежности и качества водоотведения | 2013-2014гг. | 1000 | 0 | 46000 | 47000 |
| 2 | Замена канализационного коллектора р.п. Мишелевка | _//_ | 2015-2017г. | 700 | 0 | 6300 | 7000 |
| 3 | Ремонт емкостей для приема канализационных стоков санатория «Таёжный» | _//_ | 2014г. | 100 | 0 | 200 | 300 |
| 4 | Замена насосов в КНС – 2 – 3 шт | снижение расхода электроэнергии | 2014-2015 г. | 70 | 0 | 140 | 210 |
| 5 | Чистка и ремонт канализационных колодцев | Повышение надежности и качества водоотведения | 2013-2017г. | 500 | 0 |  | 500 |
|  | ИТОГО |  |  | 2370 |  | 52640 | 55010 |
| ТБО |  |  |  |
| 1 | Проведение пропагандистской и агитационно-массовой компании среди населения | Повышение уровня экологической культуры населения | 2013-2016г. | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | Переоборудование автомобиля ЗИЛ для организации вывоза мусора | Улучшение экологического состояния Муниципального образования | 2013г. | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 2 | Оборудование мусорных площадок с твердым покрытием (20 шт) | _//_ | 2013г | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3. | Приобретение мусорных контейнеров (10шт.) | _//_ | 2013-2017г | 450 | 0 | 196,0 | 450 |
| 4 | Изготовление тех. плана полигона для захоронения ТБО с постановкой на кадастровый учет | _//_ | 2013 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Проведение работ по очистке несанкционированных свалок и близлежащего лесного массива | _//_ | 2013-2017гг. | 250 | 0 | 250 | 500 |
|  | ИТОГО |  |  | 1245 | 0 | 250 | 1495 |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 8740 |  | 59573 | 99165 |

Глава городского поселения Мишелевского муниципального образования                                    			      А.Н. Рахвалов