**Отчет**

**о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования»**

Подпрограмма «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения и мониторинга состояния дорожной сети программой предусмотрены мероприятия, включающие в себя диагностику и паспортизацию автомобильных дорог, проектирование организации дорожного движения. Паспортизация автомобильных дорог необходима для приведения технической документации в соответствие с действующими нормами и правилами по ее ведению. Диагностика автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог ОДН 218.0.006 – 2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления. Проектирование организации дорожного движения необходимо для приведения организации дорожного движения в соответствие с действующими правилами дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движения планируется приобретение дорожных знаков.

В составе бюджета Мишелевского муниципального образования создан дорожный фонд Мишелевского муниципального образования. Основным источником пополнения дорожного фонда являются акцизы на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и моторные масла). В 2022 году сумма поступлений в бюджет акцизов на нефтепродукты составила 3 143,11 тыс. руб.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за отчетный период**

Согласно муниципальной подпрограмме в 2022 году реализованы мероприятия:

За счет средств дорожного фонда в 2022 году были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 3 467,833 тыс. руб. (в 2021 году – на сумму 2 720 ,68 тыс. руб.):

1. Услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Хайта, ул. Заречная, ул. Сосновая – 335,00 тыс. руб.

2.Услуги автогрейдера по грейдированною дорог п. Мишелевка, с. Хайта – 208,00 тыс. руб.,

3.Транспортные услуги по уборке снега с дорог местного значения - 159,60 тыс. рублей.

4. Приобретение пиломатериала для ремонта моста в с. Хайта - 159,00 тыс. рублей.

5. Приобретение и доставка ПГС – 1 730,58 тыс.руб.

6. Услуги по выполнению дорожной разметки - 250,67 тыс. рублей.

7. Услуги по ремонту асфальтобетонного покрытия - 276,99 тыс. рублей.

 8. Погашение бюджетного кредита за счет средств дорожного фонда –348,0 тыс. руб.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано к реализации 9 мероприятий, исходя из которых определены 3 целевых показателя. Фактические значения 5 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы за 2022 год представлены в отчете за 2022 год.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную подпрограмму было внесено 1 изменение, которое обусловлено корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2022 году выполнено. Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Дисс Ю.А

 Приложение 2

 к Порядку разработки, утверждения

 и реализации муниципальных программ

 (подпрограмм) Мишелевского

 Муниципального образования

**Анализ показателей результативности муниципальной**

**подпрограммы, достигнутых за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля дорог, в отношении которых проведены работы по обслуживанию, в общем количестве дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Количество обустроенных пешеходных переходов | Шт. | 4 | 7 | 3 | 57 |  |

 Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы**

**«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта дорог местного значения | местный бюджет | 920,00 | 1730,58 | 810,58 | 88 |  |
| 2 | Изготовление смет на ремонт | Местный бюджет | 55,00 | 0 | -55 | 100 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | Местный бюджет | 40,00 | 0 | -40 | 100 |  |
| 4 | Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 500,00 | 276,99 | -223,01 | 44,6 |  |
| 5 | Привлечение спецтехники |  | 700,00 | 367,6 | -332,4 | 47,5 |  |
| 6 | Приобретение пиломатериала для ремонта перехода через р. Хайта по ГТС ;Ремонт моста в с. Хайта через р. Хайта по ул. Лазо |  | 200,00 | 190,25 | -9,75 | 4,87 |  |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения |  | 1196,90 | 0 | -1196,9 | 100 |  |
| 8 | Монтаж искусственных неровностей, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Тимирязева, ул. Молодежная, ул. Гайдара |  | 800,00 | 250,67 | -549,33 | 68,67 |  |
| 9 | ПСД «Капитальный ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в с. Хайта ул. Заречная – 738м, ул. Сосновая- 560м. |  | 400,00 | 335,00 | -65 | 16,25 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 4811,90 | 3467,82853 | -1344,07 | 27,93 |  |
| федеральный бюджет |   | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | 4811,90 | 3467,82853 | -1344,07 | 27,93 |  |
| другие источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |