**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025**

**достигнутых за 2022 год**

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Мишелевского муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;

- создание зеленых зон для отдыха жителей Мишелевского муниципального образования;

- предотвращение сокращения зеленых насаждений.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы. В рамках реализации мероприятий подпрограммы выстраивалась работа:

1. Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок.

2. Приобретение детских игровых и спортивных элементов.

3. Ликвидация несанкционированных мест складирования ТКО.

4. Обслуживание площадок складирования ТКО.

5. Благоустройство площадок складирования ТКО.

6. Проведение экспертиз (государственных/ негосударственных).

7. Благоустройство общественных территорий.

8. Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения.

Реализация мероприятий в 2022 году сопровождалось финансированием из областного бюджета в размере 8113,75 тыс. руб., местного бюджета в размере 4163,75 тыс. руб. Мероприятия выполнены в объеме в соответствии с утвержденными планами.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Мишелевского муниципального образования.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за отчетный период**

Одной из главных задач в работе по благоустройству администрации Мишелевского МО является вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству поселка.

Ежегодно трудоустраиваются несовершеннолетние, рабочими по благоустройству муниципального образования, на заработную плату несовершеннолетних в количестве 4 человек в 2022 году было израсходовано 28 000,00 рублей.

Дважды в год проводится месячник по благоустройству (выдача мешков для мусора организациям и вывоз мусора на полигон в п. Тайтурка).

В 2022 году на территории Мишелевского муниципального образования осуществляли свою работу два ТОСа «Энтузиаст» и «Доблесть, Мужество, Честь». Оба ТОСа получили гранты в размере 100,00 тыс. рублей в рамках районного конкурса общественных инициатив.

Приобретение оборудования для уличного освещения на существующих опорах в р.п. Мишелевка по ул. Ф. Обыскаловой, ул. Фрунзе, ул. Пушкина (установка собственными силами) - 566 174,52 рублей.

Приобретение детского спортивно-игрового оборудования для детских площадок в р.п. Мишелевка по ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Комарова (установка собственными силами в 2023 году) - 418 327,01 рублей

Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения улиц: Ф. Обыскаловой, Ленина, 40-лет Победы, Войкова, Куйбышева, Комарова, Молодежная в р.п. Мишелевка; улицы Центральная в с. Хайта (установка собственными силами) - 430 892,00 рублей

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 4068,97 из предусмотренных 4163,75 тыс. руб. В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году остаток лимитных средств местного бюджета составил: 94,78 тыс. руб., в связи с уменьшением оплаты уличного освещения , экономия сложилась при замене люминесцентных энергоемких светильников на экономичные светодиодные, а так же уменьшение затраченных средств на ремонт уличного освещения, так как светодиодные светильники были приобретены на экономию сложившуюся после проведения аукционов по народным инициативам.

**Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной программы в 2022 году запланировано к реализации 21 мероприятие, исходя из которых определены 5 целевых показателей. Фактические значения 5 целевых показателей, достигли установленных плановых значений. Анализ целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2022 году выполнено. Программа признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Дисс Ю.А.

**Приложение 2**

**к Порядку разработки, утверждения**

**и реализации муниципальных**

**программ (подпрограмм)**

**Мишелевского муниципального**

**образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) по ГОСТу; | % | 100 | 85 | -15 | -15 |  |
| 2 | - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | % | 100 | 100 | - | - | В работах по благоустройству принимают участие: старшее поколение, дети до 14 лет, дети от 14 лет и старше, молодежь, |
| 3 | - процент привлечения предприятий и организаций городского поселения к работе по благоустройству; | % | 100 | 90 | -10 | -10 | В вопросах благоустройства участвую образовательные организации поселка, предприятия культуры, индивидуальные предприниматели |
| 4 | - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство городского поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей: | % | 100 | 100 | - | - | Управляющая компания ООО «Усольчанка» осуществляет деятельность по содержанию общего домового имущества и дворовой территории поселка в решении вопросов благоустройства взаимодействует с ресурсоснабжающей организацией ООО ТК «Белая» |
| 5 | - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность городского поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | % | 100 | 90 | -10 | -10 | Существующие сети наружного освещения работают в полном объеме, дополнительно планируется осветить 2 улицы. На территории Мишелевского МО обустроено детских игровых площадок 20 шт., спортивных площадки 2 шт., |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  тыс.руб. | | Отклонение, | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оплата труда тракториста, водитель грузового автомобиля | местный бюджет | 1492,32 | 1492,32 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Начисления на выплаты по оплате труда тракториста, водителя грузового автомобиля | Местный бюджет | 350,68 | 350,68 | 0 | 0 |  |
| 2 | Аренда гаража для а/м ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобус и экскаватора, аренда спецтехники (автовышка, автокран, и др.) | Местный бюджет | 99,00 | 68,74 | -30,26 | 30,56 |  |
| 4 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Местный бюджет | 280,0 | 273,78 | -6,22 | 2,22 |  |
| 5 | Трудоустройство безработных граждан на временные рабочие места для выполнения работ по благоустройству | Местный бюджет | 118,33 | 22,224 | -96,106 | 81,22 |  |
| 6 | Экспертиза смет | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение расходных материалов (в т.ч. для уличного освещения) | Местный бюджет | 70,0 | 10,72 | -59,28 | 84,69 |  |
|  | Расчет вероятного вреда (плотина) | Местный бюджет | 50,0 |  | 50 | 100 |  |
|  | Материалы для ремонта объектов благоустройства, в т.ч. детских игровых комплексов | Местный бюджет | 208,86 | 246,42 | 25,73 | 12,32 |  |
|  | Приобретение ГСМ, эксплуатационных жидкостей для автомобилей (ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобуса), экскаватора | Местный бюджет | 329,36 | 375,52 | 46,16 | 14,02 |  |
|  | Приобретение запасных частей для автомобилей (ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобуса), экскаватора | Местный бюджет | 20,0 | 71,73 | 51,73 | 258,65 |  |
|  | Приобретение товаров на хоз. Нужды | Местный бюджет | 137,12 | 21,6 | -115,52 | 84,25 |  |
|  | Отлов безнадзорных животных (собак) | Местный бюджет | 70,0 | 0 | -70 | 100 |  |
|  | Обрезка тополей | Местный бюджет | 100,0 | 211,25 | 111,25 | 111,25 |  |
|  | Приобретение детских игровых комплексов | Местный бюджет | 200,0 | 0 | -200 | 100 |  |
|  | Вывоз ТКО на лицензированный полигон в р.п. Тайтурка | Местный бюджет | 200,0 | 234,39 | 34,39 | 17,20 |  |
|  | Народные инициативы (софинансирование) | Местный бюджет | 74,76 | 74,76 | 0 | 0 |  |
|  | Народные инициативы (софинансирование) | Областной бюджет | 1794,27 | 1794,27 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкуионированных стихийных свалок мусора в с.Хайта | Местный бюджет | 122,98 | 129,98 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкуионированных стихийных свалок мусора в с.Хайта | Областной бюджет | 2951,4 | 2945,4 | 0 | 0 |  |
|  | Обустройство контейнерных площадок и приобритение бункеров для сбора крупногабаритного ТКО | Местный бюджет | 140,34 | 140,340 | 0 | 0 |  |
|  | Обустройство контейнерных площадок и приобритение бункеров для сбора крупногабаритного ТКО | Областной бюджет | 3368,08 | 3368,08 | 0 | 0 |  |
|  | Аренда вышки на ремонт уличного освещения | Местный бюджет | 0 | 263,35 | 263,35 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | |  | 12277,5 |  | 12182,72 |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | 8113,75 |  | 8113,75 |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | | | 4163,75 |  | 4068,97 |  |  |
| другие источники | | | 0,0 |  | 0 |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  |  |