**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026**

**достигнутых за 2023 год**

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Мишелевского муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;

- создание зеленых зон для отдыха жителей Мишелевского муниципального образования;

- предотвращение сокращения зеленых насаждений.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы. В рамках реализации мероприятий подпрограммы выстраивалась работа:

1. Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок.

2. Приобретение детских игровых и спортивных элементов.

3. Ликвидация несанкционированных мест складирования ТКО.

4. Обслуживание площадок складирования ТКО.

5. Благоустройство площадок складирования ТКО.

6. Проведение экспертиз (государственных/ негосударственных).

7. Благоустройство общественных территорий.

8. Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения.

Реализация мероприятий в 2023 году сопровождалось финансированием из областного бюджета в размере 5144,27 тыс. руб., местного бюджета в размере 5064,05 тыс. руб. Мероприятия выполнены в объеме в соответствии с утвержденными планами.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Мишелевского муниципального образования.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за отчетный период**

Одной из главных задач в работе по благоустройству администрации Мишелевского МО является вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству поселка.

Ежегодно трудоустраиваются несовершеннолетние, рабочими по благоустройству муниципального образования, на заработную плату несовершеннолетних в количестве 4 человек в 2023 году было израсходовано 28 000,00 рублей.

Дважды в год проводится месячник по благоустройству (выдача мешков для мусора организациям и вывоз мусора на полигон в п. Тайтурка).

В 2023 году на территории Мишелевского муниципального образования осуществляли свою работу ТОСы: «Доблесть, Мужество, Честь». «Дом, где счастлив ты» , «Активисты». ТОСы получили гранты в размере 150,00 тыс. рублей в рамках районного конкурса общественных инициатив.

Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения улиц: Ф. Обыскаловой, Ленина, 40-лет Победы, Войкова, Куйбышева, Комарова, Молодежная в р.п. Мишелевка; улицы Центральная в с. Хайта (установка собственными силами) – 169,8 тыс. руб.

Ликвидирована несанкционированная свалка по адресу: Иркутская обл., р.п. Мишелевка, 900 Кв. м. западнее от ул. Куйбышева на сумму 127,12 тыс. рублей;

В 2023 году за счет областной субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив реализованы четыре мероприятия на общую сумму 3 110,92 тыс. рублей:

1. Приобретение оборудования для уличного освещения на существующих опорах в р.п. Мишелевка по ул. Олега Кошевого, ул. Горького, в с. Хайта по ул. Полевая (установка собственными силами) – 638,63 рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 12,77 тыс. рублей);

2. Приобретение специализированной техники (прицепной рубильной машины - измельчитель веток и древесины) - 374,00 тыс. рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 7,48 тыс. рублей);

3. Приобретение детского спортивно-игрового оборудования для детских площадок в р.п. Мишелевка по ул. Лесная, по ул. Комарова, по ул. Героев Бреста, в с. Хайта по ул. Полевая по ул. Центральная, по ул. Совхозная (установка собственными силами) – 889,94 тыс. рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 17,8 тыс. рублей);

4. Приобретение и установка мемориала памяти красногвардейцам погибших за Советскую власть от рук белогвардейцев в 1920 году в р.п. Мишелевка ул. Героев Бреста 392,77 тыс. рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 7,86 тыс. рублей);

5. Приобретение и установка стеллажей в клуб МКУК "Мишелевский культурно-спортивный центр» по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, д.31а – 703,9 тыс. рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 14,08 тыс. рублей);

6. Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения на существующих опорах в р.п. Мишелевка по ул. Титова, в с.Хайта по ул.Центральная, ул. Хайтинская, ул. Лесная (установка собственными силами) - 111,68 тыс. рублей рублей (в т.ч софинансирование из местного бюджета – 2,2 тыс. рублей).

Оплата услуг негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству составила 36000 рублей.

**Результаты использования финансовых средств в 2023 году**

Из средств областного бюджета использовано средств в размере 5144,27 тыс. руб., местного бюджета в размере 5064,05 тыс. руб.

**Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год**

Всего в рамках муниципальной программы в 2023 году запланировано к реализации 21 мероприятие, исходя из которых определены 5 целевых показателей. Фактические значения 5 целевых показателей, достигли установленных плановых значений. Анализ целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год представлен в приложении 3.

За 2023 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2023 году выполнено. Программа признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Дисс Ю.А.

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ (подпрограмм)

Мишелевского муниципального

образования

Анализ показателей результативности муниципальной

подпрограммы, достигнутых за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы | | | | | | | | |
| 1 | - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) по ГОСТу; | % | 100 | 90 | -10 | -10 |  |
| 2 | - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | % | 100 | 100 | - | - | В работах по благоустройству принимают участие: старшее поколение, дети до 14 лет, дети от 14 лет и старше, молодежь, |
| 3 | - процент привлечения предприятий и организаций городского поселения к работе по благоустройству; | % | 100 | 90 | -10 | -10 | В вопросах благоустройства участвуют образовательные организации поселка, предприятия культуры, индивидуальные предприниматели |
| 4 | - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство городского поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей: | % | 100 | 100 | - | - | Управляющая компания ООО «Усольчанка» осуществляет деятельность по содержанию общего домового имущества и дворовой территории поселка в решении вопросов благоустройства взаимодействует с ресурсоснабжающей организацией ООО ТК «Белая» |
| 5 | - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность городского поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | % | 100 | 90 | -10 | -10 | Существующие сети наружного освещения работают в полном объеме, дополнительно планируется осветить 2 улицы. На территории Мишелевского МО обустроено детских игровых площадок 20 шт., спортивных площадки 2 шт., |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  тыс.руб. | | Отклонение, | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оплата труда тракториста, водитель грузового автомобиля | местный бюджет | 1852,49 | 1827,98 | -24,51 | 1,3 |  |
| 1.1. | Начисления на выплаты по оплате труда тракториста, водителя грузового автомобиля | Местный бюджет | 766,51 | 544,44 | -222,07 | 28,9 |  |
| 2 | Аренда гаража для а/м ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобус и экскаватора, аренда спецтехники (автовышка, автокран, и др.) | Местный бюджет | 99,00 | 113 | +14 | 14 |  |
| 3 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Местный бюджет | 283,460 | 407,98 | +124,52 | 43,9 |  |
| 4 | Трудоустройство безработных граждан на временные рабочие места для выполнения работ по благоустройству | Местный бюджет | 169,86 | 27,1 | -142,76 | 81,22 |  |
| 5 | Экспертиза смет | Местный бюджет | 50 | 36 | -14 | 28 |  |
| 6 | Приобретение расходных материалов (в т.ч. для уличного освещения) | Местный бюджет | 169,97 | 69,8 | -59,28 | 84,04 |  |
| 7 | Расчет вероятного вреда (плотина) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Материалы для ремонта объектов благоустройства, в т.ч. детских игровых комплексов | Местный бюджет | 240 | 139,5 | -100,5 | 41,8 |  |
| 9 | Приобретение ГСМ, эксплуатационных жидкостей для автомобилей (ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобуса), экскаватора | Местный бюджет | 520 | 362,175 | -157,825 | 30,35 |  |
| 10 | Приобретение запасных частей для автомобилей (ЗИЛ бортовой, КАВЗ автобуса), экскаватора | Местный бюджет | 75,39 | 42,5 | 32,89 | 43,63 |  |
| 11 | Приобретение товаров на хоз. Нужды | Местный бюджет | 240 | 139,5 | -100,5 | 41,88 |  |
| 12 | Отлов безнадзорных животных (собак) | Местный бюджет | 25 | 0 | -25 | 100 |  |
| 13 | Обрезка тополей | Местный бюджет | 85 | 120 | +35 | 41,18 |  |
| 14 | Приобретение детских игровых комплексов | Местный бюджет | 70 | 0 | -70 | 100 |  |
| 15 | Вывоз ТКО на лицензированный полигон в р.п. Тайтурка | Местный бюджет | 430,0 | 427,16 | -2,84 | 0,66 |  |
| 16 | Народные инициативы (софинансирование) | Местный бюджет | 40,28 | 40,28 | 0 | 0 |  |
| 17 | Народные инициативы (софинансирование) | Областной бюджет | 1973,97 | 1973,97 | 0 | 0 |  |
| 18 | Ликвидация несанкуионированных стихийных свалок мусора в р.п.Мишелевка ул.Куйбышева | Местный бюджет | 127,12 | 127,12 | 0 | 0 |  |
| 19 | Обустройство контейнерных площадок и приобритение бункеров для сбора крупногабаритного ТКО | Местный бюджет | 132,09 | 132,09 | 0 | 0 |  |
| 20 | Обустройство контейнерных площадок и приобритение бункеров для сбора крупногабаритного ТКО | Областной бюджет | 3170,3 | 3170,3 | 0 | 0 |  |
| 21 | Аренда вышки на ремонт уличного освещения | Местный бюджет | 0 | 227 | 227 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | |  | 10208,32 | 9689,26 | - 84,81 | 5,1 |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | 5144,27 | 5144,27 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | | | 5064,05 | 4544,99 | -519,06 | 10,2 |  |
| другие источники | | | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  |  |