Приложение №4   к постановлению

администрации городского поселения

Мишелевского муниципального образования

от  18.09.2019 № 278

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2015-2021 годы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие гармоничной среды городского поселения Мишелевского муниципального образования» на 2015-2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2015-2021 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории населенных пунктов Мишелевского муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - 1. Повышение уровня содержания и ремонта сети, автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. - 2. Паспортизация дорог, организация дорожного движения. - 3. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. - 4. Восстановительный ремонт мест стоянок автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2015-2021 годы. |
| Целевые показатели подпрограммы | - 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта: - 2015 год – 15% - 2016 год – 20% - 2017 год – 25% - 2018 год – 30% - 2019 год – 35% - 2020 год – 40% - 2021 год - 45% 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием: 2015 год – 23% - 2016 год – 28% - 2017 год – 33% - 2018 год – 38% - 2019 год – 43% - 2020 год – 48% - 2021 год - 49% |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Мишелевского муниципального образования. 2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Бюджет городского поселения Мишелевского муниципального образования: Всего: 28 425,45 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1069,70 тыс. руб. 2016 год – 2100,50 тыс. руб. 2017 год – 6037,4 тыс. руб. 2018 год – 2870,90 тыс. руб. 2019 год – 5 319,58 тыс. руб. 2020 год – 4622,96 тыс. руб. 2021 год –6404,41 тыс. руб. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы должна обеспечить: 1. Увеличение ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования. 2. Приближение к нормативному показателю ровности покрытия. 3. Повышение уровня зимнего содержания с полностью открытой проезжей частью автомобильных дорог. 4. Выполнения комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство муниципального образования является одним их главных элементов транспортной инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Сеть муниципальных автомобильных дорог Мишелевского муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 53,893 км из них 2,923 км. с усовершенствованным покрытием, 50,970 км. с гравийным покрытием. В настоящее время вся дорожная сеть Мишелевского муниципального образования в целом находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. На дорогах муниципального образования находится 6 мостов общей протяженностью 510 м, 2 из них требуют капитального ремонта. Необходим ремонт автобусных остановок и обустройство остановочных пунктов, водопроводных труб, устройство обочин, кюветов, установка и замена дорожных знаков.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте Мишелевского муниципального образования за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа покрытия дворовых территорий.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, нередко создаёт социальную напряженность.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость разработки данной подпрограммы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

3. Срок (период) реализаций подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015-2021 годы.

4. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Повышение уровня содержание сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- Использование по целевому назначению субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

- Диагностика и паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения.

- Снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований путем осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта.

- Перечень распределение мероприятий, осуществление которых планируется в рамках подпрограммы на 2015-2021 гг., представлено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

5. Основные направление реализации подпрограммы

5.1. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта

В подпрограмме большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также мостов и иных транспортных сооружений.

Под комплексом сезонных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог дорожными элементами и сооружениями подразумевается:

- Зимнее содержание дорог, в том числе очистка проезжей части дорог от снега, россыпь противогололедных материалов.

- Ремонт и содержание дорог в весенний, летний и осенний период. В том числе содержание инженерных сооружений, автобусных остановок, ограждений, дорожных знаков.

5.2. Диагностика и паспортизация, проектирование организации дорожного движения

Для повышения уровня безопасности дорожного движения и мониторинга состояния дорожной сети программой предусмотрены мероприятия, включающие в себя диагностику и паспортизацию автомобильных дорог, проектирование организации дорожного движения. Паспортизация автомобильных дорог необходима для приведения технической документации в соответствие с действующими нормами и правилами по ее ведению. Диагностика автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог ОДН 218.0.006 – 2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления. Проектирование организации дорожного движения необходимо для приведения организации дорожного движения в соответствие с действующими правилами дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движения планируется приобретение дорожных знаков.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на принципах финансирования из местного бюджета. Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации подпрограммы.

Администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

7.1. Финансирование мероприятий подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета. В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

Объемы затрат и источники финансирования подпрограммных мероприятий отражены в Приложении 1.

7.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется обеспечить силами подрядных организаций.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 8.1.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя подпрограммы | Ед.изм. | Показатели эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 49 |

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- Снижение накопившегося «недоремонта» сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб) ежегодно на 5 %.

- Увеличение ежегодного ремонта покрытия автомобильных дорог на 5 %.

- Повышение уровня зимнего содержания автомобильных дорог с полностью открытой проезжей частью.

- Уменьшение аварийности и улучшение условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения ежегодно на 10%.

- Повышение жизненного уровня населения путем обеспечения гарантированного удовлетворения потребности в улучшении состояния автомобильных дорог.

Достигнутые результаты ежегодно отражаются в докладах о результатах основных направлений деятельности органов местного самоуправления Мишелевского муниципального образования.

Приложение № 5 к постановлению

администрации городского поселения

Мишелевского муниципального образования

От  18.09.2019 № 278

Мероприятия подпрограммы

«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2019 год

| № п/п | Наименование | Стоимость объекта в тыс. руб. | . Финансирование из местного бюджета тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Монтаж искусственных неровностей, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки автомобильной дороги ул. Больничный комплекс, ул. Молодежная | 719,366 | 719,366 |
| 2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта дорог местного значения (отсев дробления-0,5 ф., щебень - 0,40 ф.) | 991,75 | 991,75 |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения | 248,682 | 248,682 |
| 4. | Привлечение спецтехники (автогрейдер, автовышка) | 289,57 | 289,57 |
| 5. | Приобретение 2-х остановочных павильона | 99,153 | 99,153 |
| 6. | Оценка технического состояния дорог | 269,500 | 269,500 |
| 7. | Установка дорожных знаков | 179,769 | 179,769 |
| 8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги местного значения от пересечения ул. Титова до АЗС "Веста" ул. Ленина, 1а | 2 521,800 | 2 521,800 |
|  | Итого | 5 319,59 | 5 319,59 |