**Отчет**

**о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы**

Подпрограмма «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения и мониторинга состояния дорожной сети программой предусмотрены мероприятия, включающие в себя диагностику и паспортизацию автомобильных дорог, проектирование организации дорожного движения. Паспортизация автомобильных дорог необходима для приведения технической документации в соответствие с действующими нормами и правилами по ее ведению. Диагностика автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог ОДН 218.0.006 – 2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления. Проектирование организации дорожного движения необходимо для приведения организации дорожного движения в соответствие с действующими правилами дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движения планируется приобретение дорожных знаков.

В составе бюджета Мишелевского муниципального образования создан дорожный фонд Мишелевского муниципального образования. Основным источником пополнения дорожного фонда являются акцизы на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и моторные масла). В 2023 году сумма поступлений в бюджет акцизов на нефтепродукты составила 5243,47 тыс. руб.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за отчетный период**

Согласно муниципальной подпрограмме в 2023 году реализованы мероприятия:

За счет средств дорожного фонда в 2023 году были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 3331, тыс. руб. (в 2023 году – на сумму 3467,833 тыс. руб.):

1. Услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Мишелевка, ул. Комарова– 335,00 тыс. руб.
2. Услуги геодезии про проектирование автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Мишелевка, ул. Комарова -160 т.р.

3. Услуги автогрейдера по грейдированною дорог п. Мишелевка, с. Хайта – 121,5,00 тыс. руб.,

4. Транспортные услуги по уборке снега с дорог местного значения - 581,8 тыс. руб.

5. Приобретение и доставка ПГС – 227,314 тыс.руб.

6. Услуги по выполнению дорожной разметки - 250,67 тыс. рублей.

7. Текущий ремонт автомобильных дорог, вошедших в транспортный каркас Иркутской области (ул.Тимирязева, ул. Титова, ул. Молодежная, ул. Больничный Комплекс – 38410,86 тыс. рублей.

8. Диагностика и паспортизация дороги ул. Комарова – 70,0 тыс.руб.

9. Оплата услуг Государственной экспертизы -40393,87 тыс.руб.

 10. Проведение ремонта дорог в рамках инициативного проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Глубокий Лог ул. 1-я Набережная – 1,2 км., ул. 2-я Набережная – 0,41км., ул. Дачная - 0,826км., ул. Набережная – 1,39км. (Приобретение инертных материалов (щебня) фракции 20-40 для частичной отсыпки» -566,35 тыс.руб.

 11. Оказание услуг по строительному контролю при проведении текущего ремонта автомобильных дорог, вошедших в транспортный каркас Иркутской области (ул. Тимирязева, ул. Титова, ул. Молодежная, ул. Больничный Комплекс- 251,37184 тыс.руб

 12. Погашение бюджетного кредита за счет средств дорожного фонда –0,486 тыс. руб.

**Результаты использования финансовых средств в 2023 году**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2023 году запланировано к реализации 9 мероприятий, исходя из которых определены 3 целевых показателя. Фактические значения 5 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы за 2023 год представлены в отчете за 2023 год.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2023 год представлен в приложении 3.

За 2023 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которое обусловлено корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2023 году выполнено. Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Дисс Ю.А

 Приложение 2

 к Порядку разработки, утверждения

 и реализации муниципальных программ

 (подпрограмм) Мишелевского

 Муниципального образования

**Анализ показателей результативности муниципальной**

**подпрограммы, достигнутых за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля дорог, в отношении которых проведены работы по обслуживанию, в общем количестве дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Количество обустроенных пешеходных переходов | Шт. | 4 | 7 | 3 | 57 |  |

 Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы**

**«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. |  | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта дорог местного значения | местный бюджет | 920,00 | 1730,58 |  | 810,58 | 88 |  |
| 2 | Изготовление смет на ремонт | Местный бюджет | 55,00 | 0 |  | -55 | 100 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | Местный бюджет | 40,00 | 0 |  | -40 | 100 |  |
| 4 | Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 500,00 | 276,99 |  | -223,01 | 44,6 |  |
| 5 | Привлечение спецтехники |  | 700,00 | 367,6 |  | -332,4 | 47,5 |  |
| 6 | Приобретение пиломатериала для ремонта перехода через р. Хайта по ГТС ;Ремонт моста в с. Хайта через р. Хайта по ул. Лазо |  | 200,00 | 190,25 |  | -9,75 | 4,87 |  |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения |  | 1196,90 | 0 |  | -1196,9 | 100 |  |
| 8 | Монтаж искусственных неровностей, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Тимирязева, ул. Молодежная, ул. Гайдара |  | 800,00 | 250,67 |  | -549,33 | 68,67 |  |
| 9 | ПСД «Капитальный ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в с. Хайта ул. Заречная – 738м, ул. Сосновая- 560м. |  | 400,00 | 335,00 |  | -65 | 16,25 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 4811,90 | 3467,82853 |  | -1344,07 | 27,93 |  |
| федеральный бюджет |   | 0,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | 4811,90 | 3467,82853 |  | -1344,07 | 27,93 |  |
| другие источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |