Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения

Мишелевского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.03.2014 №25

р.п. Мишелевка

О мероприятиях при угрозе и возникновении весенне-летнего половодья и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования в 2014 году

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне - летний период 2014 года и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования, на основании Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 117 Водного Кодекса Российской Федерации, Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, руководствуясь ст.ст. 23. 24, 46 Устава Мишелевского муниципального образования, администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования

 **П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Работу по организации и подготовке пропуска весенне-летнего половодья и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городскою поселения Мишелевского муниципального образования возложить на комиссию по ЧС и ПБ городского поселения Мишелевского муниципального образования.
2. Утвердить план основных мероприятий при угрозе и возникновении весенне-летнего половодья и обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования в 2014 году (Приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, провести подготовку и принять меры организации первоочередного жизнеобеспечения при угрозе и возникновении весенне-летнего половодья.

3.1. По требованию комиссии по ЧС и ПБ городского поселения Мишелевского муниципального образования оказывать необходимую помощь транспортом, людьми для выполнения экстренных мероприятий, связанных с эвакуацией населения, животных и материальных ценностей.

4.Утвердить сводную ведомость затрат па проведение противопаводковых мероприятий (Приложение № 2).

1. Главному специалисту администрации В.Д. Журовой размножить и раздать данное постановление во все предприятия, организации и учреждения городского поселения Мишелевского муниципального образования, членам комиссии по ЧС и ПБ.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Новости».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Мишелевского муниципального образования А.Н. Рахвалов

Приложение № 1

к постановлению администрации городского поселения

Мишелевского муниципального образования

От 12.03.2014 № 25

План

основных мероприятий при угрозе возникновения весенне-летнего паводка и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения  | Ответственные |
|  | Провести заседание Административного Совета с повесткой «О мероприятиях по подготовке к пропуску весенне-летнего половодья и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования | Март  |  Рахвалов А.Н. |
|  | Провести командно-штабное учение «Действия руководящего состава в период угрозы и возникновения весеннее - летнего паводка и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Апрель  | Рахвалов А.Н. |
|  | Разработать распорядительные документы по организации подготовки сил и средств к действиям в период угрозы и возникновения ЧС | До 14 апреля | Громов В.П. |
|  | Обеспечить оперативный контроль ледовой обстановки, водного режима и при необходимости организовать дополнительные наблюдательные посты | Март- апрель. Июнь- июль | Артюхов С.В. |
|  | Осуществить проверку готовности системы оповещения населения в случае возникновения ЧC | До14 апреля  | Громов В.П. |
|  | Провести сбор оперативных групп с повесткой «Работа оперативной группы в период возникновения ЧС» | 17 апреля | Громов В.П. |
|  | Провести обследование и подготовку имеющихся гидротехнических и инженерных сооружений к пропуску паводковых вод | До 4 апреля | Артюхов С.В.Гайфутдинов А.К.  |
|  | Активизировать работу с населением по отводу и пропуску талых вод с придомовой территорией, с привлечением административной комиссии района | Март - апрельАпрель  | Рахвалов А.Н.Кривель А.М. Засухина Ю.В.Артюхов С.В. |
|  | Провести сходы граждан по вопросу действия населения в период угрозы и возникновения ЧС | Апрель | Кузнецова Н.Н.Кривель А.М. Засухина Ю.В. |
|  | Определить состояние автозаправки, мест хранения ГСМ, провести работы по исключению попадания нефтепродуктов в водоемы. Провести инвентаризацию объектов потенциальных источников загрязнения воды в реке | Апрель  | Артюхов С.В. |
| 11 | Проверить работу гидрологических постов, обеспечить их надежную и устойчивую работу | До 30 апреля | Артюхов С.В. |
| 12 | Подготовить спасательные силы и средства | До 23 мая | Артюхов С.В. |
| 13 | Уточнить сведения о судоводителях и маломерных судах, которые могут быть задействованы в спасении людей | До 23 мая | Артюхов С.В.(заключить предварительные соглашения) |
| 14 | Изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов на тему безопасного поведения на водных объектах | Весь период | Варбанский И.А.Артюхов С.В. Кузнецова Н.Н.Засухина Ю.В.  |
| 15 | Проводить благоустройство мест массового отдыха людей на водных объектах | Постоянно | Артюхов С.В. |
| 16 | Проведение занятия в школах по правилам поведения на воде | Весь период | Глазков В.А.Гирей Е.М.Чернявская Г.С. |
| 17 | Уточнить возможное количество населения, попадающего в зоны затопления и подготовить места их временного размещений  | До4 апреля | Рахвалов А.НАртюхов С.В. Гайфутдинов А.К.Чередников А.А. |
| 18 | Подготовить схему эвакуации с/х животных при угрозе и возникновении весенне-летнего половодья | До4 апреля | Громов В.П.Кузнецова Н.Н.Засухина Ю.В. |
| 19 | Определить количество транспорта, привлекаемого для проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и провести совещание с владельцами транспортных средств, об их целевом привлечении | До4 апреля | Громов В.П. |
| 20 | Подготовить схему транспортировки и распределения воды для удовлетворения потребностей населения в зоне ЧС | До4 апреля | Артюхов С.В. Гайфутдинов А.К. |
| 21 | Организовать бесперебойную телефонную связь на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования | В период ЧС | Громов В.П. |

Приложение № 2

к постановлению администрации городского поселения

Мишелевского муниципального образования

От 12.03.2014 № 25

**Сводная ведомость затрат**

**на проведение противопаводковых мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Затраты, руб. |
| 1 | Бензин для заправки транспорта для вывозки шлака, гравия на опасные участки | 10000 |
| 2 | Бензин для заправки транспорта, привлеченного для эвакуации населения | 10000 |
| 3 | Исправление профиля и ремонт дорожных покрытий улиц, переулков и пожарных подъездов на территории п. Мишелевка, с. Хайта, м/р ЦДС:- услуги экскаватора, маш./час.- услуги автотранспорта, маш./час. | 200008000 |
| 4 | Грейдеровка, нарезка кюветов:-услуги грейдера, маш./час. | 35000 |
|  | **ИТОГО:** | 83000 |